🚀

意外引擎

Anti-Cocoon Engine

项目上下文与开发需求文档（PRD & 架构指南）

| 赛事 | 大工黑客松 S2｜Think - Build - Update |
| --- | --- |
| 项目定位 | 意外推荐搜索引擎，主动打破信息茧房 |
| 开发节奏 | 12 天 MVP 冲刺 |
| 文档版本 | v0.2｜2026-08-20 |

核心命题：不给你最匹配的答案，而是打开最值得绕路的可能性。

# 文档摘要

Anti-Cocoon Engine（意外引擎）是一款面向浏览器主页与搜索场景的探索产品。它不替代普通搜索，也不追求把结果随机化，而是先为用户的问题寻找一个可解释的桥梁概念，再把用户带向陌生但有价值的内容；每条结果都说明“为什么会遇到它”，并将反馈沉淀为下一次探索的反向记忆。

一句话定义 输入熟悉的问题，获得有价值的陌生视角；不给你最匹配的，给你最值得绕路的。

## 目录（内容导航）

1. 赛事背景与产品愿景

1.3 产品叙事升级：从反向搜索到意外引擎

1.4 第三赛道 + 第四赛道深度结合方案

2. 核心概念与设计原则

3. 核心功能模块

4. 技术架构与实现路径

5. 关键数据流与系统协作

6. MVP 范围与 12 天开发建议

7. 风险、边界与后续演进

# 1. 赛事背景与产品愿景

本项目服务于大工黑客松 S2（Think - Build - Update），总冲刺周期为 12 天。第三赛道“制造一点意外”关注如何让技术不只预测用户，还负责打开新的可能；第四赛道强调 Agent 从反馈中学习。项目将两者结合为一条可解释、可控、会记忆的探索路径。

## 1.1 现有推荐范式的问题

传统搜索与推荐往往围绕相关性、转化率和停留时长优化，结果越来越贴近用户已知偏好。

向量检索通常追求高相似度（余弦相似度趋近 1），容易将用户锁定在熟悉的语义邻域。

单一的个性化画像会放大既有选择，使用户更难接触不同学科、地域与表达方式。

## 1.2 产品愿景

建立一个“有逻辑地制造意外”的搜索与信息发现入口：从用户熟悉的问题出发，经由桥梁概念走向陌生内容，让用户在可控风险下拓宽认知边界。

| 维度 | 传统引擎 | Anti-Cocoon Engine |
| --- | --- | --- |
| 优化目标 | 相关、快速、可预测 | 有价值的意外与认知拓展 |
| 语义策略 | 高相似度聚合 | 桥梁概念 + 可控偏离 |
| 记忆机制 | 记住并迎合偏好 | 记住并主动避让偏好 |
| 入口形态 | 常用导航与猜你喜欢 | 意外搜索、认知岔路与今日岔路 |

## 1.3 产品叙事升级：从反向搜索到意外引擎

本项目不把自己定义为“反向搜索”，因为它不是把搜索结果简单反过来，也不是用随机结果替代普通搜索。更准确的定义是：意外引擎在用户问题与陌生内容之间搭一座可解释的桥。

核心路径：用户原始问题 → 桥梁概念 → 陌生但有价值的内容 → 为什么会遇到它 → 用户反馈与下一次记忆。

示例：用户搜索“代码优化”，系统先抽取“删减复杂度与留白”这一桥梁概念，再引导至极简主义、园林设计或认知负荷；用户可以选择再偏一点、拉回来一点，或明确要求避开纯技术教程。

评委判断标准应从“结果是否足够精准”转向“是否创造了计划之外的相遇，以及用户是否看得懂这条相遇路径”。

| 普通推荐 | 意外引擎 |
| --- | --- |
| 追求最相关、最匹配 | 追求最值得绕路 |
| 结果本身是终点 | 桥梁概念让结果成为一条路径 |
| 记住并迎合既有偏好 | 记住走过的路，适度避让重复 |
| 随机推荐难以解释 | 每条意外都展示为什么会出现 |

## 1.4 第三赛道 + 第四赛道深度结合方案

组合结论：第三赛道负责回答“为什么要制造意外”，第四赛道负责回答“系统如何从用户反馈中学会制造更适合他的意外”。两条赛道不是把两个功能硬拼在一起，而是共同构成一个“可解释、可控、会记忆”的探索闭环。

统一产品命题：意外不是一次性的随机结果，而是一种会根据反馈持续变化的探索过程。系统先带用户走出熟悉路径，再记住用户对这次绕路的反应，让下一次意外更有针对性。

| 赛道 | 核心问题 | 产品对应 | 可展示证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三赛道：制造一点意外 | 技术能否打开用户原本不会遇到的可能？ | 桥梁概念、意外搜索、认知岔路、今日岔路 | 结果与原问题有距离，但有清晰理由和内容价值 |
| 第四赛道：反馈记忆 Agent | 用户反馈能否改变后续相似任务的结果？ | 记忆检索、偏离度适配、避让规则、反馈回写 | 同一个用户第二次搜索时，结果和路径明显变化 |
| 两赛道结合 | 意外能否从一次体验变成持续探索能力？ | 意外引擎 + 记忆层 + 结果重排器 | 现场完成“同题两答”，展示反馈前后对比 |

### 1.4.1 产品分工：第三赛道是价值层，第四赛道是学习层

第三赛道决定系统为什么存在：普通推荐追求最匹配，意外引擎追求最值得绕路。它关心意外度、跨界质量、用户是否愿意继续探索，以及结果能否解释。

第四赛道决定系统为什么不是一次性玩具：Agent 需要读取历史反馈、把偏好或避让规则注入本次任务、调用搜索等工具、生成结果，并在用户修改或评价后更新记忆。它关心记忆成本、对话速度、记忆效果和规则使用准确性。

因此，第三赛道提供“惊喜”，第四赛道提供“成长”。没有第三赛道，Agent 只是一个更懂用户的普通推荐器；没有第四赛道，意外只是一次随机体验，无法形成长期产品价值。

### 1.4.2 统一系统闭环

用户问题 + 偏离度 → 检索相关记忆 → 生成桥梁概念 → 调用搜索工具 → 质量与意外度重排 → 展示陌生内容及理由 → 收集反馈 → 写入结构化记忆 → 下一次相似任务自动使用记忆

| 阶段 | 系统动作 | 第三赛道体现 | 第四赛道体现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 输入 | 接收 query、session_id、偏离度和可选反馈 | 用户主动选择绕路程度 | 保留可检索的任务上下文 |
| 2. 记忆检索 | 按主题、时间和反馈类型取 Top-K 记忆 | 避免把用户带回走过的同一条路 | Agent 在生成前自动读取相关规则 |
| 3. 意外生成 | 生成桥梁概念、陌生方向、排除词和理由 | 制造有逻辑的偏离 | 将记忆规则注入提示词/参数 |
| 4. 工具调用 | 查询网页、书籍、论文或校园资源 | 获得真实、可访问的陌生内容 | 完成基础 Agent 的规划与工具调用 |
| 5. 结果重排 | 按质量、跨界度、重复度、安全性综合评分 | 保证不是纯随机 | 应用用户的避让与形式偏好 |
| 6. 反馈回写 | 记录点击、跳过、不感兴趣、再偏一点等事件 | 判断意外是否有价值 | 沉淀 preference / rule / experience |

### 1.4.3 记忆机制：在生成前读取，在反馈后写入

要满足第四赛道，不能只在数据库里保存用户行为。关键证据是：下一次相似任务开始前，Agent 确实检索到了相关记忆，并在输出中体现这些记忆。建议把记忆拆成轻量、可解释的结构化记录，而不是保存整段聊天记录。

| 记忆类型 | 示例内容 | 写入时机 | 对下一次任务的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| avoid_topic | 避免纯软件性能教程 | 用户点“不感兴趣”或明确提出 | 降低相似主题权重，生成排除词 |
| novelty_tolerance | 偏离度 70，愿意跨学科 | 用户反复点击高偏离结果 | 提高桥梁跨度和陌生方向数量 |
| format_preference | 偏好长文、地图、图表，不喜欢短视频 | 用户对内容形式反馈 | 重排结果的媒介形式 |
| exploration_history | 代码优化 → 极简主义 → 园林设计 | 结果展示或点击后自动记录 | 避免重复同一条路径，寻找新的桥梁 |
| explicit_rule | 给我最值得绕路的，不要最匹配的 | 用户主动编辑偏好 | 作为高优先级 Agent 规则注入提示词 |

MVP 的记忆检索可以使用 SQLite + 主题标签 + 时间衰减 + 简单关键词匹配，不必一开始引入复杂向量数据库。重点是让评委能看到：记忆记录很小、检索很快、规则确实改变了输出。显式反馈优先级高于隐式点击，最近反馈优先级高于很久以前的行为，所有负向权重都应有上限并随时间衰减。

### 1.4.4 最小可行演示：同题两答

这是第三、第四赛道结合最有说服力的演示方式：不只展示一次漂亮的结果，而是展示用户反馈如何让第二次结果发生变化。

| 轮次 | 用户动作 | Agent 行为 | 评委应看到的证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 输入“代码优化”，偏离度 65 | 生成桥梁概念“删减复杂度与留白”，检索极简主义、园林设计、认知负荷 | 结果陌生但不随机，每张卡片有推荐理由 |
| 反馈 | 点击“再偏一点”，并选择“不想看纯技术教程” | 写入 novelty_tolerance=高、avoid_topic=纯技术教程 | 记忆库出现一条可读的结构化规则 |
| 第二次 | 输入相似问题“如何提升团队效率” | 先检索记忆，再生成“节奏与摩擦”桥梁，避开纯工具教程，更多推荐组织行为、排队论或排练方法 | 结果方向改变，且页面显示“本次使用了哪些记忆” |
| 回退 | 用户点击“拉回来一点” | 降低偏离度，保留一个熟悉主题锚点 | 用户始终拥有控制权，系统不会强行教育 |

推荐在界面中增加一个轻量的“本次使用的记忆”折叠区，例如显示“避开：纯技术教程｜偏好：高偏离、长文｜已走过：极简主义”。这能把第四赛道的技术能力直接变成可见体验。

### 1.4.5 如何证明不是随机推荐

| 判断维度 | 随机推荐 | 意外引擎 + 反馈记忆 |
| --- | --- | --- |
| 产生方式 | 从候选池随机抽取 | 问题理解 → 桥梁生成 → 工具检索 → 受约束重排 |
| 解释能力 | 无法说明为什么出现 | 展示桥梁概念和“为什么会遇到它” |
| 用户控制 | 只能接受或跳过 | 偏离度滑块、再偏一点、拉回来一点、一键避让 |
| 长期变化 | 每次独立，体验不成长 | 反馈写入记忆，下一次相似任务自动改变 |
| 质量保障 | 容易出现离题或低质内容 | 来源校验、质量评分、去重、安全过滤和锚点结果 |

### 1.4.6 验收指标：同时覆盖意外质量和记忆效果

| 指标 | 建议目标 | 对应赛道 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 意外结果可用率 | ≥ 80% | 第三赛道 | 人工评审：来源可信、内容可访问、不是明显垃圾 |
| 桥梁解释覆盖率 | 100% | 第三赛道 | 每条展示结果都有桥梁概念和一句理由 |
| 记忆命中率 | ≥ 90% | 第四赛道 | 第二次相似任务能检索到相关记忆 |
| 规则应用准确率 | ≥ 80% | 第四赛道 | 避让/偏离/形式规则真实改变结果排序 |
| 反馈后结果变化率 | ≥ 70% | 两者结合 | 反馈前后结果主题或形式出现可解释变化 |
| 记忆开销 | 单条 ≤ 100 tokens | 第四赛道 | 只保存结构化摘要，不保存整段对话 |
| 端到端响应时间 | ≤ 5 秒 | 两者结合 | 缓存、并行搜索和 Agent 超时降级 |

### 1.4.7 12 天开发边界

| 优先级 | 必须完成 | 暂缓内容 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 单一搜索源；结构化 Agent；SQLite 记忆；桥梁理由；偏离度滑块；同题两答演示 | 多用户长期画像、复杂知识图谱、完整推荐模型训练 |
| P1 | 显式反馈按钮；记忆检索 Top-K；时间衰减；静态候选池降级；结果去重与安全过滤 | 跨设备同步、复杂权限体系、自动抓取所有校园数据 |
| P2 | 图书/论文和校园资源适配器；认知轨迹可视化；更多内容类型 | 陌生人社交、硬件装置、实时空间感知 |

建议的开发节奏是：第 1–2 天定下桥梁概念和记忆 Schema；第 3–4 天打通 Agent 规划、工具调用和记忆检索；第 5–6 天接入搜索与结果治理；第 7–8 天完成“同题两答”界面；第 9–10 天补齐反馈、指标和降级；第 11–12 天围绕第三赛道叙事进行压力测试、演示和彩排。

### 1.4.8 组合方案的主要风险与边界

| 风险 | 可能表现 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 意外过度 | 用户觉得离题或被强行教育 | 保留锚点结果；偏离度分档；允许拉回；展示桥梁理由 |
| 记忆误用 | 一次点击造成长期降权，或新反馈没有生效 | 显式反馈优先；短记忆；时间衰减；记忆清除入口；页面显示本次使用的记忆 |
| Agent 变慢 | 搜索和记忆检索叠加导致等待 | 记忆 Top-K 限制；并行搜索；缓存；超时后使用模板和静态候选池 |
| 看起来像普通推荐 | 评委看不到第四赛道价值 | 现场必须展示反馈前后差异，并展示实际检索到的记忆 |
| 隐私边界不清 | 用户担心行为被长期记录 | 匿名 session；只存结构化主题；明确告知；支持一键清除 |

# 2. 核心概念与设计原则

## 2.1 有逻辑的意外（Explainable Serendipity）

系统不把“意外”理解为随机抽取，而是把用户熟悉的主题连接到一个桥梁概念，再沿桥梁进入相距较远的领域。意外必须同时满足三点：内容本身有质量、跨界路径可解释、用户可以选择继续走或退回。

## 2.2 偏离度/反叛值（Rebellion Score）

反叛值是用户对“绕路程度”的显式控制。低反叛值偏向相邻领域与轻微迁移，高反叛值允许更远的主题跳跃，但仍需受内容质量、安全性和解释桥梁约束。用户可以随时选择“再偏一点”或“拉回来一点”。

| 区间 | 体验定位 | 典型行为 |
| --- | --- | --- |
| 0–30 | 轻度跨界 | 从代码优化跳到产品写作、认知心理或工程史 |
| 31–70 | 明显偏离 | 从技术主题跳到哲学、自然观察、艺术实践 |
| 71–100 | 彻底离谱但可解释 | 跨至小众地理、数字档案、民俗、冷门手工等 |

## 2.3 设计原则

有价值的意外：结果必须具备可信来源、内容质量或可学习性。

用户可控：反叛值、屏蔽与反馈入口应清晰可用，避免“被强行教育”。

偏离可解释：为每条结果提供“为什么推荐给你”的简短说明。

隐私最小化：优先保存主题级负向偏好，不保存不必要的原始浏览内容。

渐进式试错：先用可回退的推荐策略验证体验，再逐步引入更强的 Agent 能力。

# 3. 核心功能模块

## 3.1 意外引擎搜索（Explainable Detour Search）

目标：用户输入常规问题后，系统先生成桥梁概念，再检索高质量的陌生内容，并展示从原问题到结果的可解释绕路。

| 环节 | 输入/处理 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 用户输入 | 关键词、自然语言问题、偏离度 | 原始查询 q |
| 意外路径生成 | LLM 生成桥梁概念、陌生方向、搜索词、排除词与解释 | 桥梁概念 + Detour Keywords |
| 搜索聚合 | SearXNG 或 Bing Web Search API | 网页标题、摘要、URL、来源 |
| 结果重排 | 质量、去重、跨界程度、安全性综合打分 | 可展示结果集 |
| 反馈回写 | 点击、跳过、不感兴趣、收藏 | 反馈记忆与策略更新 |

## 3.2 认知岔路信息流（Cocoon-Breaking Feed）

将传统“猜你喜欢”改造成“认知岔路”信息流。系统观察用户反复消费的主题，并适度降低同类内容权重，把探索配额分配给冷门人文、硬笔书法、小众地理、自然观察等内容；每条卡片都展示桥梁概念和推荐理由。

主题标签：technology、humanities、craft、geography、nature、archives 等。

负向权重：用户越频繁消费某类目，该类目的推荐权重越低，但不直接归零。

探索配额：每屏至少保留一部分用户完全未接触过的主题。

反馈闭环：支持喜欢、跳过、不感兴趣、暂时减少该主题等轻量操作。

## 3.3 盲盒虫洞导航（Blind Box Navigation）

将固定快捷图标改造成“今日岔路”。每次打开主页或触发刷新时，生成若干指向独立博客、小众开源项目、数字档案馆或图书资源的入口；它是随机入口，但不是随机内容，必须展示出现它的桥梁理由。

| 入口类型 | 候选来源 | 展示建议 |
| --- | --- | --- |
| 独立博客 | 个人技术博客、长文写作、专题站 | 一句话摘要 + 主题标签 + 来源 |
| 开源项目 | GitHub/GitLab 上低关注但高质量的项目 | 项目用途 + 最近活跃度 + 技术栈 |
| 数字档案馆 | 图书馆、博物馆、公共数据与历史档案 | 馆藏主题 + 时间/地域信息 |

体验底线 盲盒是随机入口，不是随机内容。候选池必须先经过来源白名单、质量评分、可访问性和安全检查。

# 4. 技术架构与实现路径

## 4.1 分层架构

| 层级 | 职责 | MVP 建议 |
| --- | --- | --- |
| 前端展示层 | 极简主页、搜索框、反叛值滑块、结果卡片、反馈控件 | React/Vue + Vite；优先响应式单页 |
| API/中间件层 | 请求编排、参数校验、缓存、限流、错误处理 | Python FastAPI |
| 意外引擎 Agent | 将输入转化为桥梁概念、陌生方向与搜索词 | LLM API + 结构化 JSON 输出 |
| 搜索引擎聚合 | 获取真实网页、摘要和来源信息 | SearXNG；可选 Bing Web Search API |
| 记忆与策略层 | 维护负向偏好、探索历史和反馈 | SQLite/Redis 起步，抽象可替换接口 |
| 内容治理层 | 去重、质量、安全、可访问性与来源校验 | 规则优先，后续引入模型审核 |

## 4.2 推荐的核心技术栈

前端：React 或 Vue、Vite、原生 CSS/轻量组件库；重点保证首页加载速度与移动端布局。

后端：Python + FastAPI；Pydantic 用于请求/响应模型和 Agent 输出校验。

模型：可替换的 LLM Provider 接口，支持提示词版本化与超时降级。

搜索：优先 SearXNG 聚合公共引擎；需要稳定商业结果时接入 Bing Web Search API。

存储：MVP 使用 SQLite 保存会话级偏好与反馈；高并发或多实例时迁移至 PostgreSQL/Redis。

观测：记录查询耗时、Agent 成功率、搜索结果数、点击/跳过/不感兴趣等事件。

## 4.3 意外引擎 Agent 输出契约（建议）

意外引擎 Agent 不直接返回散文，而是返回可被后端校验和重排的结构化对象，至少包含桥梁概念、陌生方向、搜索词、避让主题和推荐理由：

{
  "original_query": "代码优化",
  "rebellion_score": 65,
  "bridge_concept": "删减复杂度与留白",
  "detour_topics": ["极简主义哲学", "园林设计", "认知负荷"],
  "search_queries": ["minimalism principles essay", "landscape design negative space"],
  "avoid_topics": ["软件性能优化教程"],
  "rationale": "代码优化与极简主义都关注如何删掉不必要的复杂度"
}

# 5. 关键数据流与系统协作

主链路 用户问题 → 桥梁概念 → 陌生内容检索 → 解释桥梁 → 用户反馈 → 反向记忆 → 下一次探索

## 5.1 意外搜索时序

前端发送 query、rebellion_score 与可选 session_id。

后端检查缓存、参数范围与请求频率。

Agent 生成桥梁概念、2–5 个陌生方向、搜索词、排除词和推荐理由。

搜索聚合器并行请求多个来源，统一为内部 Result Schema。

内容治理模块进行去重、质量评分、风险过滤与跨界度计算。

后端返回结果、推荐理由、来源与可操作反馈。

用户行为与显式反馈写入记忆层，更新避让主题、偏离度与内容形式偏好。

## 5.2 负向偏好记忆（Agent Memory Optimization）

这是本项目区别于常规个性化系统的关键壁垒。记忆层既记录用户明确喜欢的形式，也记录应适度避让的主题、已经走过的路径和对偏离程度的反馈，确保下一次 Agent 能自动检索并使用这些规则。

| 记忆字段 | 说明 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| topic | 抽象主题标签，不保存不必要的原文 | 建立用户探索画像 |
| exposure_count | 主题被展示/点击/跳过的次数 | 计算长期趋势 |
| negative_weight | 主题负向权重，建议归一化到 0–1 | 降低同类推荐概率 |
| last_seen_at | 最近一次接触时间 | 时间衰减与复访控制 |
| feedback | 喜欢、跳过、不感兴趣、再偏一点/拉回来一点 | 修正隐式行为判断并影响下一次任务 |

建议采用时间衰减与上限约束，避免用户因一次点击被永久贴标签：

negative_weight(t) = clamp(α · implicit_signal + β · explicit_signal) · decay(Δt)

隐私建议 MVP 优先使用匿名 session 级记忆；如需跨设备同步，应明确告知用户并提供清除记忆入口。

# 6. MVP 范围与 12 天开发建议

## 6.1 MVP 必须交付

一个可打开的极简浏览器主页。

带偏离度滑块的意外引擎搜索入口。

至少一个可用搜索源（SearXNG 或 Bing Web Search API）。

LLM 生成桥梁概念、陌生方向、搜索词、排除词和推荐理由。

搜索结果卡片：标题、摘要、来源、打开链接、反馈按钮。

会话级反馈记忆：保存避让主题、偏离程度和内容形式偏好，并在第二次相似任务中自动体现。

“今日岔路”最小候选池、刷新机制与“为什么是它”的解释卡片。

## 6.2 12 天冲刺节奏（建议）

| 阶段 | 天数 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1–2 天：定型 | 2 | 确定交互、数据结构、搜索源和 LLM Provider 接口 |
| 第 3–4 天：后端骨架 | 2 | FastAPI、健康检查、搜索聚合、统一 Result Schema |
| 第 5–6 天：Agent | 2 | 提示词、结构化输出、超时/重试/降级策略 |
| 第 7–8 天：前端体验 | 2 | 主页、搜索、滑块、结果卡片、反馈控件 |
| 第 9 天：记忆层 | 1 | 负向偏好表、事件记录、基础重排 |
| 第 10 天：盲盒与治理 | 1 | 候选池、随机入口、去重与安全过滤 |
| 第 11 天：联调与测试 | 1 | 端到端链路、异常场景、体验打磨 |
| 第 12 天：演示与答辩 | 1 | 演示脚本、指标看板、部署与备份 |

## 6.3 MVP 验收指标（建议）

| 指标 | 建议目标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 意外结果可用率 | ≥ 80% | 结果可访问、非明显垃圾或重复内容 |
| Agent 结构化成功率 | ≥ 95% | 失败时自动降级到规则模板 |
| 首屏响应时间 | ≤ 5 秒 | 可先展示骨架，再异步补齐结果 |
| 结果去重率 | ≥ 90% | 跨多个搜索源统一 URL/标题去重 |
| 反馈闭环覆盖 | 100% | 每条结果都可跳过或标记不感兴趣 |

# 7. 风险、边界与后续演进

| 风险 | 表现 | 缓解策略 |
| --- | --- | --- |
| 跨界过度 | 结果离题、用户失去耐心 | 反叛值分档；保留少量锚点结果；展示推荐理由 |
| 内容质量不稳 | 低质、失效或营销页面 | 来源白名单、质量评分、URL 去重、可访问性检查 |
| 模型幻觉 | 生成不存在的主题或错误解释 | 结构化校验；搜索结果作为事实来源；失败自动降级 |
| 偏好误判 | 一次行为造成长期降权 | 时间衰减、权重上限、显式反馈优先、可清除记忆 |
| API 成本与限流 | 搜索/模型调用失败 | 缓存、并发控制、重试、备用 Provider 与静态候选池 |
| 隐私与合规 | 过度采集行为数据 | 匿名 session、最小化字段、透明说明与删除入口 |

## 7.1 后续演进方向

引入用户自定义探索主题，例如“本周只看我从未接触过的领域”。

建立来源信誉图谱与跨域知识图谱，提升“远但有桥梁”的推荐质量。

支持多人/团队模式，以群体偏好作为需要避让的茧房信号。

增加可解释的探索轨迹，让用户查看自己从一个问题走向另一个领域的路径。

以离线评测集与人工评审共同评估“意外度、质量、可理解性、安全性”。

## 7.2 赛道组合与对外叙事预案

推荐主线：第三赛道“制造一点意外”作为产品价值主叙事，第四赛道“反馈记忆 Agent”作为技术壁垒；详细产品闭环、记忆机制、演示方案和验收指标见第 1.4 节。图书馆与校园版本作为可切换的内容来源适配器。

不要做三个彼此独立的产品。统一保留意外引擎、记忆层、重排器和内容治理层，只切换内容来源适配器：公共网页、图书/论文数据、校园地点与活动数据。

演示优先展示一次“同题两答”：第一次结果来自默认探索，用户给出反馈后，第二次相似任务自动检索记忆并明显改变结果。

## 7.3 评委可能追问的问题

“这和随机推荐有什么区别？”——随机推荐没有桥梁和解释；意外引擎先理解问题、生成桥梁概念、控制偏离程度，再推荐陌生内容。

“为什么不用普通搜索？”——普通搜索仍然是内容来源；我们的创新发生在搜索之前的意图转化、搜索之后的跨界重排，以及反馈驱动的下一次探索。

“用户不喜欢偏离怎么办？”——保留少量锚点结果，提供偏离度滑块、“再偏一点/拉回来一点”和一键避让；用户的反馈会写入记忆，但会随时间衰减。

# 附录：术语速查

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 信息茧房（Cocoon） | 用户长期接收相似内容后形成的封闭信息环境。 |
| 桥梁概念（Bridge Concept） | 连接用户原问题与陌生内容的中间概念，例如“删减复杂度”可以把代码优化连接到极简主义。 |
| 偏离度/反叛值（Rebellion Score） | 用户对探索路径偏离程度的可调控制参数。 |
| 负向偏好记忆 | 记录应适度避让的主题，而非只记录喜欢的内容。 |
| 盲盒虫洞 | 随机生成、通向高质量陌生内容的导航入口。 |
| SearXNG | 可自托管的元搜索引擎，可聚合多个搜索源。 |

结语 本文件可作为 MVP 立项、分工、接口设计与演示准备的共同基线。实现时应优先验证“用户是否愿意被带出熟悉圈层”这一核心体验，再扩展模型和数据能力。